Курс CASWE01
Лекция 6
SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
На основе ISO/IEC TR 19759

---
Систему можно определить как комбинацию взаимодействующих элементов, организованную для достижения заявленных целей.
Конфигурация системы — это функциональные и физические характеристики аппаратного или программного обеспечения, изложенные в технической документации или реализованные в продукте; ее также можно рассматривать как набор определенных версий аппаратных средств, встроенного ПО или программных элементов, объединенных в соответствии с определенными процедурами сборки для достижения определенной цели. Таким образом, управление конфигурацией (Configuration Management, CM) — это дисциплина определения конфигурации системы в определенные моменты времени с целью систематического контроля изменений конфигурации и поддержания целостности и прослеживаемости конфигурации на протяжении всего жизненного цикла системы. Формально она определяется как дисциплина, применяющая техническое и административное руководство и надзор для:
- идентификации и документирования функциональных и физических характеристик элемента конфигурации;
- контроля изменений этих характеристик;
- записи и отчета об изменениях процесса реализации;
- проверки соответствия установленным требованиям.
Управление конфигурацией ПО (Software Configuration Management, SCM) — это процесс жизненного цикла ПО, который используется для управления проектами, разработки и обеспечения качества. Концепции управления конфигурацией применимы ко всем элементам, подлежащим управлению, хотя существуют некоторые различия в реализации между аппаратным CM и программным CM.
SCM тесно связана с деятельностью по обеспечению качества ПО (Software Quality Assurance, SQA): конкретные требования SQA предписывают определенные мероприятия SCM.
Деятельностью SCM являются:
- управление и планирование процесса SCM;
- идентификация конфигурации ПО;
- контроль конфигурации ПО;
- учет состояния конфигурации ПО;
- аудит конфигурации ПО;
- управление выпуском ПО и его поставка.
Область знаний «управление конфигурацией ПО» связана со всеми другими областями знаний программной инженерии, поскольку объектом управления конфигурацией являются артефакты, создаваемые и используемые на протяжении всего процесса разработки ПО.

---
Управление процессом SCM
SCM контролирует эволюцию и целостность продукта путем:
- идентификации его элементов;
- управления изменениями и контроля за ними;
- проверки, записи и отчетности по информации о конфигурации.
SCM облегчает разработку и внедрение изменений.
Успешное внедрение SCM требует тщательного планирования и управления.

---
Организационный контекст SCM
SCM взаимодействует с другими видами деятельности.
ПО часто разрабатывается как часть более крупной системы, содержащей элементы аппаратного обеспечения и встроенного ПО. В этом случае операции SCM выполняются параллельно с операциями CM аппаратного обеспечения и встроенного ПО и должны соответствовать CM системного уровня.

---
Ограничения и рекомендации для процесса SCM
Ограничения, влияющие на процесс SCM, и рекомендации для него исходят из ряда источников:
- Политика и процедуры, установленные на корпоративном или других организационных уровнях, могут влиять на разработку и внедрение процесса SCM для данного проекта.
- Контракт между покупателем и поставщиком может содержать положения, влияющие на процесс SCM (например, может потребоваться аудит конфигурации или может быть указано, что определенные элементы должны быть помещены в CM).
- Когда разрабатываемые программные продукты потенциально могут повлиять на общественную безопасность, внешние регулирующие органы могут налагать ограничения.
- Конкретные процессы жизненного цикла ПО, выбранные для программного проекта, и уровень формализма, выбранный для реализации ПО, влияют на разработку и внедрение процесса SCM.
Руководство по разработке и внедрению процесса SCM также можно получить из «лучших практик».

---
Планирование SCM
Планирование процесса SCM для данного проекта должно соответствовать организационному контексту, применимым ограничениям, общепринятым рекомендациям и характеру проекта. Основные виды деятельности:
- идентификация конфигурации ПО;
- контроль конфигурации ПО;
- учет состояния конфигурации ПО;
- аудит конфигурации ПО;
- управление выпусками ПО и его поставка.
Стратегии ветвления и слияния должны быть тщательно спланированы и доведены до сведения разработчиков.
Необходимо четко определить организационные роли, которые будут задействованы в процессе SCM, общие полномочия и каналы отчетности, задействованные персонал и инструменты.
Выбор и внедрение инструментов SCM должны быть тщательно спланированы. Следует рассмотреть следующие вопросы:
- Организация: что мотивирует приобретение инструментов с точки зрения организации?
- Инструменты: можем ли мы использовать коммерческие инструменты или разрабатывать их самостоятельно?
- Окружающая среда: каковы ограничения, налагаемые организацией и ее техническим контекстом?
- Владелец: кто отвечает за внедрение новых инструментов?
- Будущее: каков план использования инструментов в будущем?
- Интеграция: интегрируются ли различные инструменты SCM между собой и с другими инструментами, используемыми в организации?
Для проекта могут использоваться сторонние продукты. Планирование SCM учитывает, будут ли эти элементы взяты под контроль конфигурации (например, интегрированы в библиотеки проекта) и как будут оцениваться и управляться изменения или обновления.

---
Отслеживание конфигурации ПО
После внедрения процесса SCM требуется надзор для обеспечения выполнения положений SCMP.
Лицо, ответственное за SCM, следит за правильностью выполнения задач SCM.
Смежной целью мониторинга процесса SCM является выявление возможностей для улучшения процесса. Метрики процессов SCM обеспечивают хорошее средство для мониторинга эффективности деятельности SCM на постоянной основе. Эти метрики полезны как для характеристики текущего состояния процесса, так и в качестве основы для проведения сравнений с течением времени.
Аудиты SCM в процессе разработки проводятся для изучения текущего состояния конкретных элементов конфигурации или для оценки реализации процесса SCM.

---
Идентификация конфигурации ПО
Идентификация конфигурации ПО:
- идентифицирует элементы, подлежащие контролю;
- устанавливает схемы идентификации элементов и их версий;
- устанавливает инструменты и методы, которые будут использоваться при управлении контролируемми элементами.
Эти мероприятия обеспечивают основу процессов SCM.

---
Идентификация элементов, подлежащих контролю
Идентификация элементов, подлежащих контролю, включает:
- выбор элементов конфигурации ПО;
- разработку стратегии маркировки элементов ПО и описания их взаимосвязей;
- определение базовых показателей и процедуры их получения.
Элемент конфигурации (CI) — это элемент или совокупность аппаратного и/или программного обеспечения или того и другого, которые предназначены для управления как единым объектом. Элемент конфигурации ПО (SCI) - это программный объект, который был создан как элемент конфигурации. SCM включает множество элементов: планы, спецификации, проектную документацию, материалы для тестирования, исходный и исполняемый код, библиотеки кода, данные и словари данных, а также документацию по установке, техническому обслуживанию, эксплуатации и использованию программного обеспечения.
Выбор SCI - важный процесс, в ходе которого должен быть достигнут баланс между обеспечением надлежащей видимости для целей управления проектом и предоставлением управляемого количества контролируемых элементов. При разработке схемы идентификации для SCIS следует учитывать необходимость сопоставления идентифицированных элементов со структурой программного обеспечения, а также необходимость поддержки эволюции элементов программного обеспечения и их взаимосвязей.
Версия программного элемента — это идентифицированный экземпляр элемента. Его можно рассматривать как состояние развивающегося элемента. Вариант — это версия программы.
Базовый уровень ПО — это официально утвержденная версия элемента конфигурации (независимо от носителя), которая официально назначается и фиксируется в определенное время в течение жизненного цикла элемента конфигурации. Базовый уровень может быть изменен только с помощью формальных процедур контроля изменений.

---
Библиотеки ПО
Библиотека ПО — это контролируемая коллекция ПО и связанной с ним документации, предназначенная для содействия разработке, использованию или сопровождению ПО. Она также играет важную роль в управлении выпуском программного обеспечения и его поставке.
Может использоваться несколько типов библиотек:
- рабочая библиотека — для написания кода;
- библиотека поддержки — для тестирования;
- основная библиотека — для выполнения готового кода.
С каждой библиотекой связан соответствующий уровень контроля SCM (соответствующий базовый уровень и уровень полномочий на внесение изменений). С точки зрения контроля доступа и средств резервного копирования безопасность является ключевым аспектом управления библиотекой.

---
Управление конфигурацией ПО
Управление конфигурацией ПО связано с управлением изменениями в течение жизненного цикла ПО. Оно включает:
- процесс определения того, какие изменения необходимо внести;
- полномочия по утверждению определенных изменений;
- поддержку внедрения этих изменений;
- концепцию формальных отклонений от требований проекта, а также отказов от них.

---
Запрос, оценка и утверждение  изменений в ПО
Первым шагом в управлении изменениями является определение того, какие изменения необходимо внести. Процесс запроса на изменение включает:
- отправку и регистрацию запроса на изменение;
- оценку потенциальной стоимости и воздействия предлагаемого изменения;
- принятие, модификацию, отсрочку или отклонение предлагаемого изменения.
Запрос на изменение (CR) — это запрос на:
- расширение или сокращение объема проекта;
- изменение политик, процессов, планов или процедур;
- изменение затрат или бюджетов;
- пересмотр графиков [1].
После получения CR выполняется техническая оценка (анализ воздействия). Ее цель — определить объем изменений, которые потребуются, если запрос на изменение будет принят.
Уполномоченный орган оценит технические и управленческие аспекты запроса на изменение и примет, доработает, отклонит или отложит предлагаемое изменение.

---
Совет по управлению конфигурацией ПО
Полномочия по принятию или отклонению предлагаемых изменений принадлежат Совету по управлению конфигурацией (CCB). В небольших проектах эти полномочия могут фактически принадлежать руководителю или назначенному лицу.

---
Внесение изменений в ПО
Утвержденные SCR внедряются в соответствии с требованиями графика. Необходимо предоставить средства для отслеживания, какие SCR включены в конкретные версии ПО. Завершенные изменения могут пройти аудит конфигурации и проверку качества.
Изменения могут поддерживаться средствами контроля версий исходного кода. Эти инструменты обеспечивают единое хранилище для исходного кода. Инженеры извлекают модули из репозитория, вносят изменения, документируют их, а затем сохраняют измененные модули в репозитории. При необходимости изменения можно отменить, восстановив предыдущий базовый уровень.

---
Отклонения и отказы от требований
Ограничения или спецификации, подготовленные в ходе разработки, могут содержать положения, которые не могут быть выполнены на определенном этапе жизненного цикла.
Отклонение — это разрешение на отклонение от определенных эксплуатационных характеристик или требований. Отказ — это разрешение на принятие элемента конфигурации, который отклоняется от установленных требований, но считается пригодным для использования.