Курс CASWE01
Лекция 6
SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
На основе ISO/IEC TR 19759

---
Систему можно определить как комбинацию взаимодействующих элементов, организованную для достижения заявленных целей.
Конфигурация системы — это функциональные и физические характеристики аппаратного или программного обеспечения, изложенные в технической документации или реализованные в продукте; ее также можно рассматривать как набор определенных версий аппаратных средств, встроенного ПО или программных элементов, объединенных в соответствии с определенными процедурами сборки для достижения определенной цели. Таким образом, управление конфигурацией (Configuration Management, CM) — это дисциплина определения конфигурации системы в определенные моменты времени с целью систематического контроля изменений конфигурации и поддержания целостности и прослеживаемости конфигурации на протяжении всего жизненного цикла системы. Формально она определяется как дисциплина, применяющая техническое и административное руководство и надзор для:
- идентификации и документирования функциональных и физических характеристик элемента конфигурации;
- контроля изменений этих характеристик;
- записи и отчета об изменениях процесса реализации;
- проверки соответствия установленным требованиям.
Управление конфигурацией ПО (Software Configuration Management, SCM) — это процесс жизненного цикла ПО, который используется для управления проектами, разработки и обеспечения качества. Концепции управления конфигурацией применимы ко всем элементам, подлежащим управлению, хотя существуют некоторые различия в реализации между аппаратным CM и программным CM.
SCM тесно связана с деятельностью по обеспечению качества ПО (Software Quality Assurance, SQA): конкретные требования SQA предписывают определенные мероприятия SCM.
Деятельностью SCM являются:
- управление и планирование процесса SCM;
- идентификация конфигурации ПО;
- контроль конфигурации ПО;
- учет состояния конфигурации ПО;
- аудит конфигурации ПО;
- управление выпуском ПО и его поставка.
Область знаний «управление конфигурацией ПО» связана со всеми другими областями знаний программной инженерии, поскольку объектом управления конфигурацией являются артефакты, создаваемые и используемые на протяжении всего процесса разработки ПО.

---
Управление процессом SCM
SCM контролирует эволюцию и целостность продукта путем:
- идентификации его элементов;
- управления изменениями и контроля за ними;
- проверки, записи и отчетности по информации о конфигурации.
SCM облегчает разработку и внедрение изменений.
Успешное внедрение SCM требует тщательного планирования и управления.

---
Организационный контекст SCM
SCM взаимодействует с другими видами деятельности.
ПО часто разрабатывается как часть более крупной системы, содержащей элементы аппаратного обеспечения и встроенного ПО. В этом случае операции SCM выполняются параллельно с операциями CM аппаратного обеспечения и встроенного ПО и должны соответствовать CM системного уровня.

---
Ограничения и рекомендации для процесса SCM
Ограничения, влияющие на процесс SCM, и рекомендации для него исходят из ряда источников:
- Политика и процедуры, установленные на корпоративном или других организационных уровнях, могут влиять на разработку и внедрение процесса SCM для данного проекта.
- Контракт между покупателем и поставщиком может содержать положения, влияющие на процесс SCM (например, может потребоваться аудит конфигурации или может быть указано, что определенные элементы должны быть помещены в CM).
- Когда разрабатываемые программные продукты потенциально могут повлиять на общественную безопасность, внешние регулирующие органы могут налагать ограничения.
- Конкретные процессы жизненного цикла ПО, выбранные для программного проекта, и уровень формализма, выбранный для реализации ПО, влияют на разработку и внедрение процесса SCM.
Руководство по разработке и внедрению процесса SCM также можно получить из «лучших практик».